Fideicomiso de Administración para Obras de Infraestructura en el Departamento de Canelones

Llamado Público a Precios Nº 01/2014 

Movimientos de tierra en la ciudad de Las Piedras

Documentos del Llamado

1 Objeto del Llamado Público a Precios

El Objeto del presente Llamado Público a Precios es para la realización de movimientos de tierra (excavación, transporte, relleno y compactación) en el predio ubicado en la Avenida Dr. Enrique Pouey esquina Pedro Blanes Viale de la ciudad de Las Piedras, Canelones (Anexo I), padrón 5999.
2 Descripción de los trabajos

2.1 Excavación y transporte

Excavación a cielo abierto, por  medios mecánicos, en terrenos compactos, en cualquier tipo de terreno, incluso roca, incluyendo la eliminación de la capa vegetal y los rellenos correspondientes, hasta alcanzar la cota superior de excavación según planos del Anexo I. Con acarreo de tierras fuera de la excavación, en vaciados,  transporte a un radio de tres (3) kilómetros de distancia.

2.2 Relleno y compactación

Relleno, extendido y compactado y nivelado por medios mecánicos, con aporte de excavación (sin incluir la capa vegetal), para futuro contrapiso de hormigón. El tendido en terraplenes o rellenos deberá hacerse en capas de no más de 30 cm de espesor y se deberá asegurar una compactación uniforme no inferior al 85% de la densidad máxima del ensayo Proctor Estándar. Si la tierra es expansiva la compactación debe hacerse con una humedad igual o mayor a la óptima determinada en el ensayo Proctor.

3 Plazo para la realización de los trabajos

Los trabajos deberán comenzarse en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el primer día hábil siguiente al de la firma del contrato correspondiente. 

Se valorará el menor plazo ofrecido (Anexo II).
4 Fecha de Presentación de las Ofertas

La presentación de la oferta deberá hacerse antes de las 16:00 horas del día martes 4 de febrero de 2014, en Mesa de Entrada Única de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Rincón 518, Planta Baja, Montevideo. 

No se aceptaran ofertas presentadas con posterioridad al día y hora fijados para su presentación.

5 Forma de presentación de las ofertas

Las  propuestas  deberán  presentarse  en  papel  simple,  con  membrete  del  Oferente,  firmada por el Representante Legal de la empresa debidamente acreditado, en sobre cerrado.
En el exterior del sobre se deberá incluir la siguiente información:

· Identificación de la empresa cotizante.
· El siguiente texto: 
Fideicomiso de Administración para Obras de Infraestructura en el Departamento de Canelones

Llamado Público a Precios Nº 01/2014: Movimientos de Tierra en Las Piedras

Ref. CND-PyS/PRO/19/1/2014

6 Oferta Económica

La oferta económica deberá presentarse en pesos uruguayos, discriminando los rubros (cantidad y precio unitario), Impuesto al Valor Agregado (IVA), “Imprevistos”,  Monto Imponible y las Leyes Sociales (Anexo II). 

Se imputarán a “Imprevistos” solamente las sumas que correspondan a trabajos o suministros efectivamente efectuados con la previa solicitud o autorización escrita de la Supervisión de Obras, incluyendo el Precio, IVA y los aportes por leyes sociales del imprevisto. 
Se entenderá que la Oferta incluye todo los gastos, costos, materiales, herramientas, salarios y tributos, necesarios para dar completo cumplimiento al Objeto de este Llamado, en la forma requerida en el mismo.
Por el solo hecho de presentar oferta, el Oferente acepta las condiciones del presente Llamado y se obliga a entregar la obra terminada de acuerdo a los Recaudos, Enmiendas, Comunicados, aclaraciones, ajustes de proyecto, y modificaciones realizados o que realice la Supervisión de Obras durante el transcurso de la obra y hasta su Recepción Definitiva.

Toda  tarea  que  se  haya  omitido  en  los  Recaudos  pero  que  sea  necesaria  para  la concreción de la obra en los niveles de calidad óptimos que la misma requiere, deberá considerarse incluida en la Oferta sin dar derecho a reclamo alguno por esta causa.

La presentación de oferta determina que se considere que el Oferente ha inspeccionado el emplazamiento de la obra y obtenido la información necesaria sobre los riesgos, o demás circunstancias que puedan influir o afectar su propuesta, por lo cual no se admitirá ninguna reclamación basada en su propia omisión o error al respecto ni prueba en contrario.
7 Forma de Pago
Se abonará la totalidad de los trabajos en el plazo máximo de treinta (30) días de suscrita el Acta de Recepción Definitiva que apruebe los mismos por parte de la Supervisión de Obras designada por el Contratante, mediante depósito en la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del Banco de la República Oriental del Uruguay que indique el Contratista.

8 Variación de Precios

No habrá ajuste ni actualización del Precio del Contrato, por ningún concepto.
9 Adjudicación
La Adjudicación se hará a la oferta que el Comitente considere más conveniente.  

El Comitente se reserva el derecho de anular el Llamado, rechazar todas las ofertas y/o declararlo desierto o frustrado.

El Comitente podrá también declarar desierto o frustrado el presente Llamado cuando a su juicio, ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, sean consideradas inconvenientes por el Comitente, o sea evidente que haya habido falta de competencia y/o colusión.

El haber presentado propuesta, o el haber ofertado el precio más bajo o el menor plazo, no dará derecho a ningún Proponente para reclamar por concepto alguno.

10 Falta de Suscripción del Contrato

El Contratista deberá suscribir el Contrato para la realización del Objeto de este Llamado, dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes a que el Comitente se lo haga llegar.

En caso de que por causa imputable al Adjudicatario no fuera posible suscribir el Contrato ofrecido por el Comitente, éste declarará fracasado el procedimiento de suscripción del mismo mediante resolución en la que establecerá la pérdida del derecho del Adjudicatario en razón de su exclusiva responsabilidad.

El Comitente podrá realizar la nueva adjudicación al Oferente que se ubicara en el siguiente lugar, y así sucesivamente.

11 Ampliaciones de Contrato

Antes del comienzo de la Obra o durante su desarrollo, el Contratante podrá adjudicar Ampliaciones de Contrato siempre que el importe de las nuevas obras no exceda el veinte por ciento (20%) sobre el monto de las contratadas originalmente -con exclusión de impuestos y el importe de imprevistos, si los hubiere- y siempre que no hayan transcurrido las tres cuartas (3/4) partes del plazo previsto para la Ejecución de la Obra.

Esta última condición no regirá mediante acuerdo de Partes, y en todos los casos las Obras o trabajos ordenados deberán reunir las características de los incluidos en el Contrato original y estar comprendidos dentro de lo necesario para que la Obra se ejecute plenamente.

Si alguna de las condiciones antes expresadas no se cumpliera, deberá mediar acuerdo previo entre el Contratante y la empresa Contratista para poder Adjudicar la Obra o los trabajos no previstos originalmente.

Una vez formalizado el Contrato de Ampliación de Obra, la empresa Contratista deberá dar cumplimiento a las órdenes escritas que reciba de la Supervisión de Obras con relación a las nuevas obras, quedando sujeto a las mismas obligaciones contraídas en el Contrato original.
12 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Adjudicatario deberá presentar al Comitente la documentación que acredite la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de que dispone para la firma del Contrato, por un monto del cinco por ciento (5%) de la contratación (IVA incluido, sin leyes sociales).

El Adjudicatario podrá constituir dicha Garantía mediante: 

a-      Garantía bancaria de una entidad bancaria establecida en la República Oriental del Uruguay;  

b- Carta de Crédito irrevocable emitida por una entidad bancaria establecida en la República Oriental del Uruguay, aceptada por el Comitente;

c- Póliza de Seguro de Fianza emitida por empresas aseguradoras autorizadas a funcionar en el país por el Banco Central del Uruguay.

d- Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay; 

e- Constancia bancaria de depósito en efectivo y en moneda nacional, en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre de “CND-Fideicomiso de Administración para Obras de Infraestructura en el Departamento de Canelones” cuenta corriente BROU Nº 152-006039-0. No se admiten cheques de ningún tipo.
La Garantía se podrá constituir en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas estén emitidas a nombre del Oferente y a la orden del “Fideicomiso de Administración para Obras de Infraestructura en el Departamento de Canelones” como beneficiario.

Los documentos que constituyen la Garantía quedan en poder del Comitente, y estarán sujetos a su aceptación.

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser ejecutada en caso de que el Contratista no dé cumplimiento a cualquiera de sus obligaciones contractuales. En este caso, dicha Garantía, o su saldo, pasará a ser propiedad del Contratante sin otro trámite.

13 Supervisión de Obras

El Comitente tendrá a su cargo la Supervisión de Obras a través de los profesionales que designe a esos efectos, y será el órgano que efectuará controles del cumplimiento de las disposiciones contractuales, avance de las obras, evaluación de cronogramas, y extenderá o no la autorización que entienda pertinente para realizar cualquier pago al Contratista, o relacionado con el Contrato que se suscriba.

14 Aportes al Banco de Previsión Social – BPS 
De acuerdo al régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción establecido por Ley N° 14.411, los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del Contratante hasta la suma correspondiente al Monto Imponible adjudicado. El Contratista deberá efectuar el registro correspondiente bajo su exclusiva responsabilidad.

El tope del aporte surge del Monto Imponible de la Adjudicación, y no será ajustado en ningún momento.

Superado el Monto Imponible contractual, serán de cargo del Contratista todos los pagos al BPS, y a esos efectos el Contratante deducirá los importes que correspondan de los respectivos Certificados del Precio, o de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato constituida si éste fuera insuficiente. 

El Contratante abonará los correspondientes aportes sociales, sobre la base de las nóminas de jornales que presentará el Contratista, verificadas y aprobadas por la Supervisión de Obras.

El Contratista se compromete a presentar esas nóminas al Contratante a más tardar CINCO (5) días hábiles antes de la fecha tope de su presentación al BPS. 

Si no las presentara o lo hiciese más tarde de lo indicado, serán de su cargo todos los aportes, gastos, intereses, multas y recargos que se generen por tal motivo, para lo cual autoriza desde ya al Contratante a deducir dichos importes de los respectivos Certificados del Precio, o de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato constituida si éste fuera insuficiente. 

En caso de que el Contratista omitiera presentar la nómina en el plazo fijado, el Contratante queda facultado a presentarla directamente ante el BPS, con los datos de que disponga. Ello no eximirá al Contratista de sus obligaciones, del pago de los aportes correctos, gastos, intereses, multas, recargos, sanciones, y daños y perjuicios que origine al Contratante, el que a partir del incumplimiento podrá rescindir el Contrato por causa imputable al Contratista, sin generar a éste derecho a reclamación, indemnización o reintegro alguno. 

A los efectos de determinar el importe a descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción (BPS) para la obra, vigente a la fecha de apertura del Llamado. Esta suma será llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión.

15 Personal de la empresa Contratista 

La empresa Contratista deberá emplear para la Ejecución de las obras y la reparación de sus defectos, únicamente y cumpliendo con las disposiciones vigentes:

· Técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, así como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la calidad de la ingeniería de los procesos de producción, la supervisión de los trabajos y la Ejecución de las obras, y

· Mano de Obra calificada para cumplir en forma cabal todas sus obligaciones en virtud del Contrato, y en cantidad suficiente para cumplir en forma estricta el Plazo de Ejecución de las obras.

· Mano de obra derivada del cumplimiento de disposiciones legales especiales sobre mano de obra local, discapacitada o excarcelada.

Si durante la ejecución de los trabajos, la Supervisión de Obras requiere del Contratista la sustitución de cualquier persona de la empresa o de sus Subcontratistas afectada a la Ejecución de la Obra, la empresa Contratista deberá hacerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.

16 Seguridad de personas y bienesSEQ level2 \h \r0 
La empresa Contratista deberá, durante la Ejecución de los trabajos y la reparación de sus posibles defectos:

· Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en el obrador y mantener las obras en buen estado, con el fin de evitar todo riesgo para personas y bienes.

· Suministrar, operar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en las áreas o zonas del obrador y la Obra exigidos por la reglamentación vigente para la protección de la Obra y los obreros y personal de la empresa Contratista o sus Subcontratistas y Proveedores, o en los momentos solicitados por la Supervisión de Obras para la seguridad del público y las personas en general.

· Tomar todas las medidas de orden y seguridad, las máximas precauciones para evitar accidentes y percances en la obra, al personal y a toda persona que concurriere o pasase por el lugar de trabajo, y a las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras. A esos efectos acatará, además, todas las disposiciones que en ese sentido le indique la Supervisión de Obras.

17  Protección del medio ambiente

El Contratista deberá cumplir con toda la legislación, reglamentaciones y disposiciones aplicables al respecto, y adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la Obra y el obrador, evitando con ello todo perjuicio o daño a personas o bienes públicos o privados, resultantes de la contaminación por ruido, manejo de desechos y residuos – líquidos, sólidos o peligrosos –, pinturas, removedores o disolventes, u otro tipo de inconvenientes producidos por procedimientos y métodos empleados para la Ejecución de las obras.  

18 Responsabilidades del Contratista ante reclamaciones de tercerosSEQ level2 \h \r0 
No obstante la obligación de contratar pólizas de seguros que se establecen en el punto 19 Seguros de este documento, la empresa Contratista será el único responsable durante todo el transcurso del Contrato, frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza a personas o bienes producidas como consecuencia de la Ejecución de las obras necesarias para el cumplimiento del Contrato por la empresa Contratista, sus Subcontratistas y Proveedores, y/o su respectivo personal, comprometiéndose a mantener indemne al Contratante a ese respecto.

19 Seguros

La empresa Contratista contratará a su cargo todos los seguros obligatorios previstos por la legislación y normativa vigente en la República Oriental del Uruguay, a la orden del “Fideicomiso de Administración para Obras de Infraestructura en el Departamento de Canelones” como beneficiario, y su vigencia cubrirá todo el período comprendido para la Ejecución de las obras y el Contrato, desde la fecha del Acta de Tenencia e Inicio de la Obra hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva de toda la obra contratada.
El Contratista se obliga a pagar al Contratante las diferencias que pudieran existir entre las cantidades efectivamente abonadas por la empresa aseguradora, y los daños y perjuicios realmente causados, y autoriza a que el Contratante las deduzca directamente de las sumas que el Contratista tuviese a su favor por cualquier concepto, o de las garantías que constituyera.
Deberá cubrir todos los daños y perjuicios que se cause a personas, y/o a las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras.

19.1 Seguro contra Todo Riesgo Construcción -"C.A.R." Construction All Risk-, de la Obra, las instalaciones y los equipos del obrador.
La empresa Contratista suscribirá un seguro contra Todo Riesgo de Construcción -más conocido como "C.A.R.” Construction All Risk- de la Obra en su conjunto, los materiales y las instalaciones y los equipos del Obrador.
El seguro contra Todo Riesgo de Construcción contendrá las garantías más amplias y cubrirá en consecuencia, las pérdidas o los daños materiales que puedan sufrir las construcciones, instalaciones, equipamiento y todo otro bien existente en el lugar de emplazamiento de las obras, así como todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción, de material de construcción o de ejecución y los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales, hasta la fecha de la Recepción Definitiva de todas las obras contratadas.

19.2 Seguro de Responsabilidad Civil

La empresa Contratista suscribirá un Seguro de Responsabilidad Civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de los trabajos que se realicen durante la Ejecución del Contrato. Incluirá lo actuado por subcontratista, personal dependiente, designado o contratado por el Contratista o por toda otra persona que realice tareas en las obras.
La póliza de seguros debe especificar que el personal del Contratante, sus Subcontratistas y Proveedores, y la Supervisión de Obras, se considerarán como terceros a efectos de este Seguro de Responsabilidad Civil.

19.3 Seguro Obrero contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

El Contratista contratará y suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales requeridos por la legislación y la normativa vigente, los cuales se extenderán a sus Subcontratistas y Proveedores, porque será el único responsable frente a las acciones que el personal de éstos o su propio personal puedan, eventualmente, ejercer con motivo de accidentes de trabajo.

20 Multas
Por el incumplimiento de cualquier obligación contractual, incluida la finalización de los trabajos dentro del plazo estipulado, el Comitente podrá aplicar una multa de hasta quinientos dólares estadounidenses (U$S 500.oo) por día de atraso.

Todas las multas serán descontadas de la facturación, y en su defecto o insuficiencia de las garantías constituidas, sin más trámite, sin perjuicio de la potestad del Contratante de declarar rescindido el Contrato con pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y el cobro por la vía pertinente de los daños y perjuicios ocasionados.

21 Rescisión del Contrato
El Contratante podrá rescindir el Contrato que se suscriba, por cualquiera de las causales previstas en el ordenamiento legal positivo, y especialmente cuando el Contratista: 

a) Sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del incumplimiento de cualquier obligación contraída contractualmente.

b) No inicie las obras en la fecha fijada, o no diera a las mismas el desarrollo previsto

c) Intimado por la Supervisión de Obras, en virtud de su incumplimiento en la realización de las obras en tiempo y/o forma, no procediera a su regularización en el plazo y forma que le establezca.

d) Con su actitud, a criterio del Contratante, hiciera abandono de las obras por más de tres (3) días.

e) Haya sido declarado en quiebra, liquidación, concurso, concordato, o similar.
La rescisión del Contrato es acumulativa a la aplicación de las demás sanciones, ejecución de garantías y multas previstas en el mismo.

22 Recepción Definitiva de los trabajos contratados
La Recepción Definitiva de todos los trabajos contratados será efectuada una vez terminados y aprobados los mismos por la Supervisión de Obras, y constará en Acta levantada al efecto.

Al día siguiente de extendida la misma, comenzará a correr el plazo máximo de treinta (30) días dentro del cual el Contratante deberá abonar al Contratista el Precio convenido.
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